- OBJETIVO

Establecer las actividades de la Gestión de Cambios de forma planificada y controlada con el fin de mitigar los efectos en la funcionalidad de los servicios de TI, a través de la identificación de los requerimientos de las ventanas de cambio y evaluación del impacto de la implementación en la infraestructura de TI y Servicios de TI.

- ALCANCE

La Gestión de Cambios aplica para todos los procesos y servicios de TI sobre los cuales se realicen procesos de actualización o modificación o como resultado de la instalación de nuevos servicios. Inicia con la Identificación de las actividades del cambio y su viabilidad, continua con las pruebas e implementación del cambio y finaliza con el cierre de la Gestión de Cambio.

- DEFINICIONES Y SIGLAS

AMBIENTE NO PRODUCTIVO: Un ambiente no productivo hace referencia a un entorno de pruebas que tiene como propósito realizar pruebas o validar la funcionalidad de un sistema de información o desarrollo de software o la configuración de hardware (servidores, routers, switches, etc.) y software específico (software de monitoreo de red, antivirus, etc.)

CAMBIO NORMAL: Es un cambio que no es ni de emergencia ni tampoco es estándar. Los cambios normales siguen los pasos definidos en el proceso de gestión del cambio.

CAMBIO ESTÁNDAR: Los cambios estándar tienen un riesgo relativamente bajo y se comprenden perfectamente. Los cambios estándar son los que procesan con frecuencia como, por ejemplo, instalar una aplicación o implementar una base de datos, middleware o la modificación de un servidor. Estos cambios no tienen impactos de gran alcance en los AC - Centros de Aseguramiento importantes para el negocio y se procesan tan a menudo que no es necesario evaluarlos, planificarlos o aprobarlos.

CAMBIO DE EMERGENCIA: Cambio que sigue un camino rápido, siguiendo el procedimiento normal de autorización de manera que se puede ejecutar rápidamente. Este procedimiento se aplica a cambios que requieren ejecutarse muy rápidamente porque la seguridad o la productividad de la empresa están seriamente amenazadas.

CIERRE: Es el acto de cambiar a cerrado el estado de un incidente, problema, cambio, etc.

COMPONENTE DE TI: Hace referencia a cualquier elemento de TI (software, hardware o componente de información) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo mismo que a sus procesos, capacidades y servicios.

GESTIÓN DE CAMBIO: Es el proceso responsable de controlar el ciclo de vida de todos los cambios, permitiendo que se realicen cambios que son beneficiosos, minimizando la interrupción de servicios de TI.

HARDWARE: Se define como el conjunto de los componentes que integran la parte material del Computador. Sin embargo, el término se refiere además a los dispositivos físicos conectados al computador mediante los cuales el usuario desarrolla de sus actividades y tareas.

IMPACTO

RFC (REQUEST FOR CHANGE): Es una propuesta formal para hacer un cambio. Incluye los detalles del cambio propuesto, y puede ser registrado en papel o electrónicamente. A menudo, el término es mal utilizado para referirse a un registro de cambio, o al propio cambio.

SERVICIO TECNOLÓGICO: Es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este tipo de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.

SOFTWARE: Software se refiere al conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en un computador.

VENTANA DE CAMBIO: Es un espacio de tiempo regular acordado durante el cual pueden implementarse cambios o liberaciones con un mínimo de impacto en los servicios. Las ventanas de cambios suelen estar documentadas en los acuerdos de niveles de servicio.

- GENERALIDADES

4.1. Gestión de Cambios de Tecnologías de Información

Los cambios solicitados, responden a requerimientos funcionales, mantenimiento o soporte de los servicios de TI. Dependiendo el tipo de cambio y su impacto, será objeto de evaluación por el CAB o ECAB. Las decisiones sobre el cambio deben ser avaladas por el Jefe de Oficina de Sistemas de información.

Comité Asesor de Cambios (CAB-Change Advisory Board)

Su función evaluar, priorizar, autorizar y programar los cambios a la infraestructura TI.

El CAB está conformado por:

Jefe de Oficina de Sistemas de información

Coordinador Grupo de Ingeniería y Soporte técnico

Coordinador Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Profesional TI (Responsable de la administración del aplicativo o sistema de información o componente de TI)

Comité Asesor de Cambios de Emergencias (ECAB - Emergency Change Advisory Board)

Su función decidir sobre los cambios de emergencia a la infraestructura de TI cuyo impacto es significativo.

El ECAB está conformado por:

Jefe de Oficina de Sistemas de información

Coordinador Grupo de Ingeniería y Soporte técnico

Coordinador Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Profesional TI (Responsable de la administración del aplicativo o sistema de información o componente de TI)

Proveedor o Contratista que da soporte sobre la aplicación o componente de TI, cuando aplique.

Responsable del Proceso (propietario del aplicativo o sistema de información), cuando se requiera.

4.2. Normograma Proceso de Gestión de Información y Comunicación.

Normas consideradas en la ejecución del procedimiento:

Resolución 387 de 2012. Modifica la Resolución No. 3892 de 2011.

Resolución 3892 de 2011. Modifica la Resolución No. 990 de 2008.

Resolución 990 de 2008. Reglamenta el Manejo, Uso y Registro de los elementos informáticos del Ministerio.

Conpes 3854 del 11 de abril de 2016, Política Nacional de Seguridad Digital.

4.3. Roles y Responsabilidades

R - Responsible - Encargado

Actividad 1 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones - Profesional

Actividad 2 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Actividad 3 Profesional Especializado - Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

Actividad 4 Profesional Especializado - Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

Actividad 5 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Actividad 6 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

A - Accountable - Responsable: Toma de Decisiones - Rinde Cuentas

Actividad 1 No Aplica

Actividad 2 Jefe de la Oficina de Sistemas de Información - Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Actividad 3 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Actividad 4 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Actividad 5 Jefe de la Oficina de Sistemas de Información

Actividad 6 Jefe de la Oficina de Sistemas de Información

C - Consulted - Consultado

Actividad 1 No Aplica

Actividad 2 Personal Tercerizado (Proveedor Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios) - Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos)

Actividad 3 Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

Actividad 4 Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

Actividad 5 Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

Actividad 6 Profesional Especializado - Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

I - Informed - Informado

Actividad 1 No Aplica

Actividad 2 Responsable del Área Funcional

Actividad 3 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones - Responsable del Área Funcional

Actividad 4 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones - Responsable del Área Funcional

Actividad 5 Grupo de Ingeniería y Soporte Técnico - Coordinador del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones - Responsable del Área Funcional

Actividad 6 Profesional Especializado - Personal Tercerizado (Desarrollo y Mantenimiento de Desarrollo de Aplicativos) - Personal Tercerizado (SOC/NOC) - Personal Tercerizado (Proveedor de servicios)

4.4. Control de Riesgos

- Los riesgos del proceso se encuentran documentados en la matriz de riesgos institucionales.

- Los controles aplicables a cada riesgo se relacionan en las actividades descritas en los documentos y se identifican por medio del código del control.

- DIAGRAMA DE FLUJO

(A continuación se visualiza de manera gráfica y secuencial las actividades descritas en el numeral 6)

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(A continuación se detallan las actividades graficadas en el numeral 5)

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (P) Identificar las actividades para cambio | Profesional Especializado, Coordinador Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones., Coordinador Grupo Ingeniería y Soporte Técnico | Documentar el cambio requerido e identificar entre otros aspectos: Tipo de cambio Justificación del cambio Requerimientos del cambio (Ver Procedimiento IC-PR-030 Gestión de la Capacidad de TI Impacto sobre los servicios de TI asociados o usuarios Apoyo del área técnica y de infraestructura de TI Plan de actividades, de pruebas y de recuperación (si se requieren). Responsables de actividades Áreas funcionales que deben estar informadas del cambio Documentación: manuales, instructivos, guías, etc. En la Herramienta Mesa de Ayuda se registra la solicitud de Gestión de Cambio. Tiempo: Conforme especificidad de la solicitud. | TE-FM-013 Gestión de Cambios Caso Herramienta Mesa de Ayuda |
| 2 | (P) Evaluar el impacto del Cambio | Coordinador Grupo Ingeniería y Soporte Técnico, Coordinador Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones. | Evaluar el impacto del cambio, teniendo en cuenta sí el cambio a implementar es: Cambio Normal: Se procede a implementar el cambio en Ambiente de Producción. Ir a la Actividad No. 4. Cambio Estándar: El CAB analiza y evalúa el impacto del cambio a realizar. Si el cambio es aprobado. Ir a la Actividad No. 3. De lo contrario, se debe revisar el RFC y documentarlo con las actividades de pruebas e implementación que definió el CAB. Ir a la Actividad No. 1. En ambos casos, se documenta el RFC con las actividades de prueba e implementación definidas por el CAB. Cambio de Emergencia: El ECAB analiza y evalúa el impacto del cambio a realizar y determina las actividades a realizar. Se documenta el RFC con las actividades a implementar. Se comunica a todos los interesados para coordinar su ejecución. Ir a la Actividad No. 1. Tiempo: Conforme especificidad de la solicitud. Control RC-12 | TE-FM-013 Gestión de Cambios |
| 3 | (V) Validar el Cambio | Profesional Especializado, Personal Tercerizado. | Implementar las actividades definidas para el cambio en el Ambiente No Productivo o de Pruebas. Si se presenta incidencias o eventos de corrección, se documenta el RFC con los ajustes a realizar y reinician el proceso de pruebas. Si las pruebas son satisfactorias, se procede a implementar el cambio en el Ambiente Productivo. Ir a la Actividad No. 4. Tiempo: Conforme especificidad de la solicitud. Control GTI-R4 | TE-FM-013 Gestión de Cambios Caso Herramienta Mesa de Ayuda |
| 4 | (H) Implementar el cambio | Profesional Especializado, Personal Tercerizado. | Implementar el cambio en el Ambiente Productivo o de Producción. Si la implementación es exitosa, ir a la Actividad No. 5. Si se presenta incidencias o eventos de corrección, diferentes a las detectados en el Ambiente No Productivo, se procede a: Ejecutar las actividades de recuperación definidas en el RFC. Documentar el RFC por el responsable. Ir a la Actividad No. 2. Informar a los interesados. Tiempo: Conforme especificidad de la solicitud. Control GTI-R4 | TE-FM-013 Gestión de Cambios Caso Herramienta Mesa de Ayuda, Correo electrónico |
| 5 | (H) Cerrar Caso de Gestión de cambio | Coordinador Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones., Coordinador Grupo Ingeniería y Soporte Técnico | Una vez finalizada la gestión de cambio, se documentada el RFC y se cierra el Caso en la Herramienta Mesa de Ayuda. Actualizar la documentación técnica respectiva. Informar a los interesados. Tiempo: Conforme especificidad de la solicitud. | TE-FM-013 Gestión de Cambios Caso Herramienta Mesa de Ayuda |
| 6 | (A) Analizar los problemas en la gestión de cambio | Profesional Especializado, Lider del Proceso, Coordinador Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones., Coordinador Grupo Ingeniería y Soporte Técnico | Finalizar la implementación de la Gestión de Cambio, se realiza el análisis de los problemas detectados durante la Gestión de Cambio, con el fin de categorizarlos y adelantar las acciones de mejora pertinentes. Tiempo: Conforme especificidad de la solicitud. | Documento |

- FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO

| No. | CODIGO | NOMBRE DEL FORMATO |
| --- | --- | --- |
| 1 | TE-FM-013 | Gestión de Cambios |
| 2 | No aplica | Herramienta de Mesa de Ayuda |
| 3 | No aplica | Correo Electrónico |
| 4 | No aplica | Documento |

- HISTORIAL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 12/06/2026 | 0 | Primera versión del documento para el nuevo Mapa de procesos. Código anterior: GTI-PR-005. V00. Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado: REVISÓ; APROBÓ. MANUELA MIRANDA CASTRILLÓN Cargo: Jefe OAPS; MANUELA MIRANDA CASTRILLÓN Cargo: Jefe OAPS. Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la última versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft. |

- FLUJO DE APROBACIÓN

| ELABORÓ |  | APOYO OAPS |  | REVISÓ |  | APROBÓ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Nombre: | Jefferson López Saavedra | Nombre: |  | Nombre: |  |
| Cargo: |  | Cargo: | Profesional Especializado | Cargo: |  | Cargo: |  |